| Показатели | Ед. изм. | План | Факт | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма затрат | т.руб. | 1704782 | 1758360 | 103% |
| из них: |  |  |  |  |
| работы выполняемые |  |  |  |  |
| подрядными организациями | т.руб. | 467070 | 493750 | 106% |
| ремгруппа |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые хозспособом | т.руб. | 1237712 | 1264610 | 102% |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата рабочих | т.руб. | 684453 | 738289 | 108% |
| Начисления на заработную плату | т.руб. | 138259 | 149134 | 108% |
| Материалы | т.руб. | 300000 | 273465 | 91% |
| Прочие | т.руб. | 115000 | 103722 | 90% |
| Профремонт домов | дом | 12 | 9 | 75% |
|  | М2 | 25196,79 | 18567,62 | 74% |
|  | руб. | 1130937 | 805003 | 71% |
|  | т.руб. | 1131,0 | 805,0 | 71% |
| Затраты труда | ч/час | 7920 | 8593 | 108% |
| Технические осмотры | ч/час | 1151 | 1190 | 103% |
| Профилактический ремонт | ч/час | 2521 | 3284 | 130% |
| Подготовка к зиме | ч/час | 828 | 828 | 100% |
| Благоустройство | ч/час | 1900 | 1609 | 85% |
| Непредвиденный ремонт | ч/час | 1520 | 1682 | 110% |

ОТЧЕТ

по текущему ремонту жилищного фонда

по  ООО

«КОММУНАЛЬЩИК» за   полугодие  2014 год

Ген. директор

ООО «Коммунальщик» ________________ Е.А.Евтехов

Исп. Михайлова С.А.