ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК

выполнения текущего ремонта жилого фонда

ООО «Коммунальщик»

за полугодие  2013 г.

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир, м2 | Затраты, руб. | Вид работы, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 квартал |
| 1 | Полевая д.63 | - | - | 6235 | 8443 | Демонтаж второй входной двери; Штукатурка стены в подвале; Изготовление и установка металлич. дверей |
| 2 | Микрорайон д.14 | 1172,9 | - | 86557 | 24644 | Замена вх. дверей 1 под.; Штукатурка откосов |
| 3. | Пер.Молодежный д.29 | - | - | 1571 | 1571 | Ремонт входной двери запасн. входа; замена эл.выключателей, светильников |
| 4. | Ул.Октябрьская д.19 | 2815,52 | 2815,52 | 8396 | 8396 | Утепление чердачного перекрытия |
| 5. | Ул. Мира д. 12 «А» | - | - | 10010 | 10010 | Замена входных дверей |
| 6. | Ул.Лесная д.18 | 567,5 | - | 35729 | 26820 | Замена входных дверей 1 под. |
| 7. | Микрорайон д.9 | 3890,4 | 1945,2 | 193521 | 36907 | Укладка плитки в 6 под. |
|  | Итого: | 8446,32 | 4760,72 | 342019 | 116791 |  |
| 2 квартал |
| 1 | Микрорайон д. 4 | 366,6 | - | 18086 | 4016 | Замена унитаза |
| 2 | Микрорайон д.11 | 4121,5 | 4121,5 | 137993 | 135413 | Замена окн на ПВХ, замена канализации |
| 3. | Полевая д.71 | 1727,9 | - | 44253 | 14915 | Замена канлиз. трубы |
| 4. | Микрорайон д.19 | 1260,0 | - | 54930 | - | - |
| 5. | Микрорайон д.38 | - | - | 71120 | 11045 | Изготовление скамеек |
| 6. | Микрорайон д.37 | - | - | 35327 | - | - |
| 7. | Октябрьская д.25 | 2823,6 | - | 65387 | 8283 | Изготовление скамеек |
| 8. | Микрорайон д.31 | - | - | 10896 | - | - |
| 9. | Микрорайон д.21 | - | - | 45808 | 5522 | Изготовление скамеек |
| 10. | Октябрьская д.15 кор.2 | 1743,4 | 1743,4 | 59368 | 91424 | Косметический ремонт подъездов Замена конька |
| 11. | Микрорайон д.41 | - | - | - | 22083 | Изготовление скамеек |
| 12. | Октябрьская д.19 | - | - | - | 22083 | Изготовление скамеек |
| 13. | Микрорайон д.21 «А» | - | - | - | 5521 | Изготовление скамеек |
| 14. | Микрорайон д. 35 | - | - | - | 8281 | Изготовление скамеек |
| 15. | Мира д.1 кор.1 | - | 1474,1 | - | 11418 | Обшивка фронтона кровельной сталью |
|  | Итого: | 12043 | 7339 | 543168 | 340004 |  |

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»                               Е.А.Евтехов

Инженер по жилью                                       С.А. Михайлова