О Т Ч Е Т

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПО            ООО «КОММУНАЛЬЩИК»

ЗА       2012   ГОД

| Показатели | Ед.изм. | План | Факт | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма затрат | т.руб. | 3285477 | 3509713 | 107% |
| из них: |  |  |  |  |
| Работы выполняемые |  |  |  |  |
| подрядными организациями | т.руб. | 689092 | 846249 | 123% |
| ремгруппа |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые хозспособом | т.руб. | 2596385 | 2663464 | 102% |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата | т.руб. | 1027290 | 1067422 | 104% |
| Начисления на заработную плату | т.руб. | 267095 | 277529 | 104%% |
| Материалы | т.руб. | 756000 | 733417 | 97% |
| Прочие | т.руб. | 546000 | 585096 | 107% |
| Профремонт домов | дом | 17 | 17 | 100% |
|  | М2 | 31075,35 | 30678,65 | 99% |
|  | Руб. | 2160822 | 1858535 | 86% |
| Затраты труда | ч-час | 17776 | 18326 | 103% |
| Технические осмотры | ч-час | 2318 | 2318 | 100% |
| Профилактический ремонт | ч-час | 10139 | 10820 | 107% |
| Подготовка к зиме | ч-час | 2087 | 2087 | 100% |
| Благоустройство | ч-час | - | - | - |
| Непредвиденный ремонт | ч-час | 3232 | 3101 |  |

Ген.директор   _________________________С.С.Лебедько

Исп. Михайлова С.А.