| Показатели | Ед. изм. | План | Факт | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма затрат | т.руб. | 3580400 | 3741298 | 104% |
| из них: |  |  |  |  |
| работы выполняемые |  |  |  |  |
| подрядными организациями | т.руб. | 1051464 | 1116016 | 106% |
| ремгруппа |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые хозспособом | т.руб. | 2528936 | 2625282 | 104% |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата рабочих | т.руб. | 1138050 | 1317853 | 116% |
| Начисления на заработную плату | т.руб. | 229886 | 266206 | 116% |
| Материалы | т.руб. | 646000 | 608331 | 94% |
| Прочие | т.руб. | 515000 | 432892 | 84% |
| Профремонт домов | дом | 14 | 19 | 136% |
|  | М2 | 28503,32 | 34373,92 | 120% |
|  | руб. | 1266534 | 1958108 | 155% |
|  | т.руб. | 1266,5 | 1958,1 | 155% |
| Затраты труда | ч/час | 14328 | 18201 | 127% |
| Технические осмотры | ч/час | 2318 | 2369 | 102% |
| Профилактический ремонт | ч/час | 6739 | 10387 | 154% |
| Подготовка к зиме | ч/час | 2087 | 2087 | 100% |
| Благоустройство | ч/час | - | - | - |
| Непредвиденный ремонт | ч/час | 3184 | 3358 | 105% |

ОТЧЕТ

по текущему ремонту жилищного фонда

по  ООО

«КОММУНАЛЬЩИК» за    2013 год

Ген. директор

ООО «Коммунальщик» ________________ Е.А.Евтехов

Исп. Михайлова С.А.