ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК

выполнения текущего ремонта жилого фонда

ООО «Коммунальщик»

за   2014 г.

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир, м2 | Затраты, руб. | Вид работы, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 квартал |
| 1. | Микрорайон д.9 | 3886,6 | 3886,6 | 243832 | 310279 | Замена окон на ПВХ в подъездах; Ремонт козырьков; Укладка плитки на площадках |
| 2. | Октябрьская д.19 | 2813,02 | 2813,02 | 168888 | 122688 | Замена окон на ПВХ в подъездах |
| 3. | Мира д.12 «В» | 1379,75 | - | 44418 | 14000 | Замена вх. дверей на металлич. |
| 4. | Микрорайон д.9 «А» | - | - | - | 3774 | Замена вх. дверей в подвал |
| 5. | Микрорайон д.32 | - | - | - | 16036 | Изготовление и установка скамеек – 6 шт. |
| 6. | Полевая д.61 | - | 1799,2 | - | 16244 | Ремонт шиферной кровли |
|  | Итого: | 8079,37 | 8498,82 | 457138 | 483021 |  |
| 2 квартал |
| 1. | Октябрьская д.25 | 2824,9 | 2824,9 | 63136 | 19232 | Ремонт цоколя; Прочистка вентиляционных каналов; Поверка теплосчетчика |
| 2. | Микрорайон д.13 | 2684,3 | - | 32967 | - | - |
| 3. | Микрорайон д.21 | 979,4 | 979,4 | 55701 | 96554 | Ремонт козырьков; Ремонт отмостки |
| 4. | Микрорайон д.11 | 4127,52 | - | 188835 | 16563 | Окраска вх. дверей в подъезды; Промывка системы ц.о. |
| 5. | Мира д.12 «Д» | 1422,3 | - | 127953 | - | - |
| 6. | Полевая д.59 | 987,0 | 987,0 | 39761 | 31036 | Ремонт козырьков; Изготовление и установка скамеек |
| 7. | Октябрьская д.15 кор. 1 | 1322,2 | 1322,2 | 47623 | 12670 | Замена коньков; Прочистка вентканалов; Изготовление и установка скамеек |
| 8. | Полевая д.61 | 1799,2 | - | 55273 | 36436 | Ремонт козырьков; Изготовление и установка скамеек |
| 9. | Микрорайон д.21 «А» | 970,6 | - | 62550 | 5345 | Изготовление и установка скамеек |
| 10. | Октябрьская д.15 | - | 3482,6 | - | 49360 | Ремонт козырьков; Изготовление и установка скамеек; Ремонт крыльца; Окраска забора |
| 11. | Октябрьская д.19 | - | - | - | 30516 | Ремонт козырьков; Окраска забора |
| 12. | Микрорайон д.39 | - | - | - | 20850 | Ремонт козырьков |
| 13. | Механизаторов д.21 | - | 472,7 | - | 3420 | Окраска окон; Ремонт пола в ванной |
|  | Итого: | 17117,42 | 10068,8 | 673799 | 321982 |  |
| 3 квартал |
| 1 | Микрорайон д.35 | - | - | 90746 | 117469 | Замена ограждения, Ремонт козырька, Поверка теплосчетчика |
| 2. | Полевая д.57 | 952,3 | 952,3 | 146943 | 45152 | Замена конька; Замена окон на ПВХ |
| 3. | Полевая д.71 | 1726,3 | - | 62514 | 10000 | Промывка системы ц.о. |
| 4. | Полевая д.63 | 1263,9 | - | 67830 | - |  |
| 5 | Микрорайон д.39 | 1256,8 | 1256,8 | 60919 | 77436 | Замена окон на ПВХ |
| 6. | Микрорайон д.31 | 1336,5 | - | 201470 | 28738 | Изготовление и установка скамеек; Поверка счетчика; Установка бордюров |
| 7. | Микрорайон д.16 | - | - | 4027 | 17773 | Прочистка дымовентканалов Изготовление и установка скамеек |
| 8. | Лесная д.18 | - | - | 3300 | 10783 | Прочистка дымовентканалов; Замена конька |
| 9. | Микрорайон д.37 | - | - | 8000 | 31021 | Поверка теплосчетчика; Промывка системы ц.о.; Изготовление и установка скамеек |
| 10. | Микрорайон д.19 | 1259,0 | 1259,0 | 78852 | 88100 | Ремонт отмостки |
| 11. | Микрорайон д.28 | - | 1153,5 | - | 46861 | Замена водопровод. труб в подвале |
| 12. | Микрорайон д.11 | - | - | - | 33922 | Замена ограждения Поверка теплосчетчика |
| 13. | Микрорайон д.13 | - | 2684,3 | - | 153004 | Ремонт кровли; Замена канлизации; Окраска забора; Ремонт крыльца |
| 14. | Мира д.12 «Д» | - | 1422,3 | - | 43318 | Ремонт кровли |
| 15. | Микрорайон д.41 | - | - | - | 7335 | Окраска вх. дверей; Окраска забора; Ремонт ступеней |
| 16. | Микрорайон д.9 «А» | - | 1706,4 | - | 15794 | Ремонт кровли; Ремонт крыльца; Установка вх. дверей |
| 17. | Мира д.1 кор.1 | - | - | - | 8445 | Ремонт козырьков вентшахты |
| 18. | Советская д.68 кор.2 | - | - | - | 5773 | Изготовление и установка скамеек |
| 19. | Калинина д.8 | - | - | - | 20973 | Устройство козырьков; Изготовление и утановка скамеек |
| 20. | Пионерская д.4 кор.1 | - | 1275,8 | - | 5109 | Ремонт кровли |
| 21. | Микрорайон д.9 |  | - | - | 38510 | Промывка системы ц.о.; Поверка теплосчетчика Ремонт кровли |
| 22. | Полевая д.55 | - | - | - | 6800 | Ремонт козырька |
| 23. | Октябрьская д.19 | - | - | - | 15500 | Поверка теплосчетчика |
| 24. | Октябрьская д.25 | - | - | - | 39500 | Поверка теплосчетчика; Прочистка вентканалов |
| 25. | Микрорайон д.32 | - | - | - | 15500 | Поверка теплосчетчика |
|  | Итого: | 7794,8 | 11710,4 | 724601 | 882816 |  |
| 4 квартал |
| 1. | Октябрьская д.15 | 3487,6 | - | 59241 | - | - |
| 2. | Микрорайон д.4 | 366,6 | 366,6 | 9338 | 4905 | Замена пола на общей кухне |
| 3. | Пер.Молодежный д.29 | - | - | - | 10040 | Замена входной двери запасного выхода |
| 4. | Микрорайон д.7 | - | - | - | 12204 | Замена оконного блока в туалете на ПВХ |
| 5. | Микрорайон д.16 | - | - | - | 80354 | Изготовление металлического ограждения |
| 6. | Микрорайон д.38 | - | - | - | 2523 | Изготовление металлической решетки на подвал |
| 7. | Микрорайон д.9 | - | - | - | 9810 | Изготовление и установка металличеких дверей в подвал |
| 8. | Мира д.12 «А» | - | - | - | 13338 | Замена оконного блока на общей кухне на ПВХ |
| 9. | Механизаторов д.21 | - | - | - | 11160 | Замена оконного блока на общей кухне на ПВХ |
| 10. | Мира д.12 «В» | - | 1379,75 | - | 21622 | Ремонт пола в коридоре 1-го эжтажа |
|  | Итого: | 3854,2 | 1746,35 | 68579 | 165956 |  |
|  | Всего: | 36845,79 | 32024,37 | 1924117 | 1853775 |  |

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»                                Е.А.Евтехов

Инженер по жилью                                       С.А. Михайлова