ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК

выполнения текущего ремонта жилого фонда

ООО «Коммунальщик» за 2012 год.

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир, м2 | Затраты, руб. | Вид работы, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 квартал |
| 1 | Октябрьская д.25 | 2822,6 | 2822,6 | 195301 | 174914 | Косметический ремонт подъездов; |
| 2 | Микрорайон д.14 | - | - | 1573 | 1573 | Штукатурка откосов |
| 3. | Пер.Молодежный д.29 | 918,1 | 918,1 | 31522 | 31522 | Замена оконного блока; Ремонт кровли |
| 4. | Микрорайон д.41 | 2826,5 | 2826,5 | 119255 | 119255 | Укладка керамической плитки в подъездах; ремонт отмостки |
| 5. | Советская д.68 кор.2 | - | - | 2360 | 2360 | Штукатурка откосов |
| 6. | Микрорайон д.37 | - | - | 1439 | 1439 | Ремонт входа в подвал |
| 7. | Полевая д.63 | 1264,0 | 1264,0 | 102793 | 102793 | Замена канализац. труб в подвале; изготовление решетки; замена вх. дверей 2 п.; штукатурка откосов |
| 8. | Микрорайон д.9 «А» | - | - | 11721 | 11721 | Ремонт вытяжных труб на чердаке; Устройство перил |
|  | Итого: | 7831,2 | 7831,2 | 465964 | 445577 |  |
| 2 квартал |
| 1 | Полевая д.59 | - | - | 103171 | 85452 | Замена вх. дверей 1,2,3 п., штукатурка откосов |
| 2 | Полевая д.61 | 1794,8 | 1794,8 | 102146 | 101159 | Замена вх. дверей 1,2,3 п.; Ремонт вентстояков, штукатурка откосов |
| 3. | Полевая д.71 | 1727,9 | 1727,9 | 81076 | 86841 | Замена вх. дверей 1,2,3 п.; Штукатурка откосов, ремонт крылец Ремонт вентстояков |
| 4. | Микрорайон д.19 | - | - | 23717 | - | Ремонт кровли; изготовление скамеек; асфальтирование входов |
| 5. | Микрорайон д.9 | 3895,9 | 3895,9 | 289070 | 165384 | Косметический ремонт подъездов; устройство крылец |
| 6. | Микрорайон д.13 | 2679,5 | 2679,5 | 184468 | 127277 | Косметический ремонт подъездов |
| 7. | Мира д.12 «В» | 1354,65 | - | 38058 | - | Ремонт мягкой кровли; Ремонт системы ц.отоп. |
| 8. | Октябрьская д.15 | 3481,1 | 3481,1 | 201059 | 127945 | Косметический ремонт подъездов; ремонт козырька над балконом |
|  | Итого: | 14933,85 | 13579,2 | 1022765 | 694058 |  |
| 3 квартал |
| 1. | Полевая д.63 | - | - | 19690 | - | Благоустройство придомовой территории |
| 2. | Микрорайон д.28 | 1150,8 | 1150,8 | 63604 | 62207 | Косметический ремонт подъездов; замена труб отопления в повдале |
| 3. | Микрорайон д.31 | 1336,5 | 1336,5 | 223775 | 61730 | Косметический ремонт подъездов |
| 4. | Микрорайон д.37 | 967,6 | 967,6 | 45615 | 4597 | Промывка системы ц. отопления |
| 5. | Микрорайон д.38 | 862,6 | 862,6 | 69120 | 4598 | Промывка системы ц.о. |
| 6. | Октябрьская д.15 кор.2 | 1744,2 | - | 54308 | 74322 | Ремонт асфальтобетонной отмостки |
| 7. | Лесная д.18 | 567,5 | 567,5 | 24352 | 20863 | Ремонт ветстояков |
| 8. | Микрорайон д.9 «А» | - | 1706,4 | - | 91988 | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Октябрьская д.15 кор.1 | - | 1322,2 | - | 16337 | Косметический ремонт 3 подъезда |
| 10. | Мира д.1 кор.1 | - | - | - | 3721 | Ремонт канализации в подвале |
| 11. | Мира д.12 «В» | - | 1354,65 | - | 191345 | Ремонт мягкой кровли; ремонт системы ц.о. |
|  | Итого: | 6629,2 | 9268,25 | 500464 | 531708 |  |
| 4 квартал |
| 1. | Микрорайон д.16 | - | - | 57566 | 4001 | Установка скамеек |
| 2. | Октябрьская д.15 кор.1 | 1314,5 | - | 44555 | - | Изготовление решеток; Замена конька |
| 3. | Полевая д.57 | - | - | 14880 | - | Ремонт козырьков над подъездами |
| 4. | Микрорайон д.4 | 366,6 | - | 13718 | - | Замена вх. дверей; пола на кухне |
| 5. | Калинина д.8 | - | - | 40910 | 26604 | Замена вх. дверей 1,2 п., Штукатурка откосов |
| 6. | Полевая д.63 | - | - | - | 36072 | Ремонт асфальтового покрытия дороги, установка скамейки |
| 7. | Полевая д.59 | - | - | - | 36286 | Ремонт асфальтобетонной отмостки |
| 8. | Полевая д.61 | - | - | - | 39494 | Ремонт асфальтобетонной отмостки, бетонирование отмостки |
| 9. | Микрорайон д.9 | - | - | - | 18000 | Устройство скамеек |
| 10. | Микрорайон д.19 | - | - | - | 8001 | Устройство скамеек |
| 11. | Октябрьская д.25 | - | - | - | 8001 | Устройство скамеек |
| 12. | Микрорайон д.21 | - | - | - | 2001 | Устройство скамеек |
| 13. | Микрорайон д.35 | - | - | - | 8732 | Изготовление щитов на подвал |
|  | Итого: | 1681,1 | - | 171629 | 187192 |  |
|  | ВСЕГО: | 31075,35 | 30678,65 | 2160822 | 1858535 |  |

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»   ______________ С.С.Лебедько